Додаток 2

до Програми охорони навколишнього

природного середовища  Коростенської

міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Показники продукту  Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської

територіальної громади  на 2022-2026 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I етап 2022-2023 | II етап 2024-2026 |  |
| I. Охорона атмосферного повітря: |
| 1. | Назва заходу: Здійснення контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Показники затрат: Обсяг видатків. | Тис. грн. |  | 1878,0 | 2817,0 | 4695,0 |
|  | Показники продукту: Кількість котелень. | Об’єктів |  | 19 | 37 |  |
|  | Показники якості: Відсоток зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. | % |  | 50 | 100 |  |
| II. Охорона і раціональне використання водних ресурсів: |
| 1. | Назва заходу: Реконструкція очисних споруд каналізації. Показники затрат: Обсяг видатків. | Тис. грн. |  | 8 800,00 | 8 200,00 | 17 000,00 |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми |
|  |  |  |  | I етап 2022-2023 | II етап 2024-2026 |  |
|  | Показники продукту: Кількість об’єктів, на яких планується провести реконструкцію. | Об’єктів |  | 1 | 1 |  |
|  | Показники ефективності: Середньорічні витрати на реконструкцію. | Тис. грн. |  | 4 400,00 | 2 733,00 |  |
|  | Показники якості: Рівень готовності об’єкту реконструкції. | % |  | 52 | 100 |  |
| 7. | Назва заходу: Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд. Показники затрат: Обсяг видатків. | Тис. грн. | Загальна кількість гідротехнічних споруд – 3 од. | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
|  | Показники продукту: Кількість гідротехнічних споруд, на яких планується провести реконструкцію, капітальний ремонт. | Об’єктів |  | 1 |  |  |
|  | Показники ефективності: Середньорічні витрати на реконструкцію, капітальний ремонт. | Тис. грн. |  | 6 000,00 |  |  |
|  | Показники якості: Рівень готовності об’єкту реконструкції. | % |  | 100 |  |  |
| 8. | Назва заходу: Реконструкція каналізаційної мережі с. Грозине. Показники затрат: Обсяг видатків. | Тис. грн. |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми |
|  |  |  |  | I етап 2022-2023 | II етап 2024-2026 |  |
|  | Показники продукту: кількість об’єктів, на яких планується провести реконструкцію. | Об’єктів |  | 1 |  |  |
|  | Показники ефективності: Середньорічні витрати на реконструкцію. | Тис. грн. |  | 20 000,00 |  |  |
|  | Показники якості: Рівень готовності об’єкту. | % |  | 100 |  |  |
| 9. | Назва заходу: Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації. Показники затрат: Обсяг видатків. | Тис. грн. |  | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
|  | Показники продукту: кількість об'єктів очисних споруд зливової каналізації, які планується побудувати (реконструювати). | Об’єктів/ рік |  | 1 | 1 |  |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкта очисних споруд зливової каналізації. | Тис. грн. |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | Показники якості: Рівень готовності об’єкту будівництва (реконструкції). | % |  | 100 | 100 |  |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми |
|  |  |  |  | I етап 2022-2023 | II етап 2024-2026 |  |
| III. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду: |
| 5. | Назва заходу: Проведення заходів щодо перезатарення та утилізації непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, що зберігаються на території громади. Показники затрат: Обсяг затрат. | Тис. грн. |  | 1908,2 |  |  |
|  | Показники продукту: Кількість пестицидів, які необхідно утилізувати/ витрати на одиницю показника продукту. | Кг. |  | 21211/ 94,0 |  |  |
|  | Показники ефективності: Відсоток виконання робіт по утилізації пестицидів. | % |  | 100 |  |  |
| 7. | Назва заходу: Будівництво притулку для безпритульних тварин. Показники затрат: Обсяг затрат. | Тис. грн. |  | 4000 |  | 4000 |
|  | Показники продукту: Кількість притулків, які планується побудувати. | Одиниць |  | 1 |  |  |
|  | Показники ефективності: Рівень (відсоток) готовності об’єкту будівництва. | % |  | 100 |  |  |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми |
|  |  |  |  | I етап 2022-2023 | II етап 2024-2026 |  |
| IV. Раціональне використання побутових відходів: |
| 1. | Назва заходу: Видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ), впорядкування місць видалення відходів. Показники затрат: Обсяг затрат. | Тис. грн. |  | 900,00 | 2 100,00 | 3 000,00 |
|  | Показники продукту: Середньорічний обсяг видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ). | М. куб./ рік |  | 1 565 | 1 565 |  |
|  | Показники ефективності: Середні видатки на видалення 1 м. куб твердих побутових відходів зі стихійних звалищ. | Тис. грн. |  | 0,287 | 0,447 |  |
| 2. | Назва заходу: Будівництво полігону твердих побутових відходів (ТВП) для міста Коростеня. Коригування робочого проекту. Показники затрат: Обсяг затрат. | Тис. грн. | 2021р.- загальна площа полігону ТПВ – 300 тис.м.кв, з них 40 тис.м.кв. облаштовано згідно вимог НД (13%) | 80 000,00 | 120 000,00 | 200 000,000 |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми |
|  |  |  |  | I етап 2022-2023 | II етап 2024-2026 |  |
|  | Показники продукту: Площа полігону, що планується облаштувати у відповідності до вимог нормативної документації. | Тис. м.кв. |  | 104 | 157 |  |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на облаштування у відповідності до вимог нормативної документації 1 м.кв полігону ТПВ. | Грн. |  | 769 | 769 |  |
|  | Показники якості: Рівень готовності об’єкту будівництва. | % |  | 40 | 100 |  |
| 6. | Назва заходу: Будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини. Показники затрат: Обсяг затрат. | Тис. грн. | 2021 рік – 93 контейнерних майданчиків для збору ТПВ | 660,00 | 1 570,00 | 2 230,00 |
|  | Показники продукту: Кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини, які планується побудувати/ капітально відремонтувати. | Одиниць |  | 15 | 32 |  |
|  | Показники ефективності: Середня вартість будівництва/ капітального ремонту 1 контейнерного майданчика для збору ТПВ, вторинної сировини. | Тис. грн. |  | 44,2 | 48,9 |  |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми |
|  |  |  |  | I етап 2022-2023 | II етап 2024-2026 |  |
|  | Показники якості: Співвідношення кількості побудованих контейнерних майданчиків для збору ТПВ до загальної кількості контейнерних майданчиків. | % |  |  |  |  |
| 7. | Назва заходу: Придбання обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів. Показники затрат: Обсяг затрат. | Тис. грн. |  | 6 000,00 | 9 000,00 | 15 000,00 |
|  | Показники продукту: Кількість обладнання для ТПВ, що планується придбати/ кількість машин для ТПВ, що планується придбати. | Одиниць |  | 40/1 | 30/1 |  |
|  | Показники ефективності: Середня вартість одиниць обладнання для збору, транспортування, перероблення, | Тис. грн. |  | 10,00 / 2600,00 | 10,00/ 2700,00 |  |
|  | знешкодження та складування ТПВ/ середня вартість одиниці техніки для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ. |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми |
|  |  |  |  | I етап 2022-2023 | II етап 2024-2026 |  |
|  | V. Моніторинг навколишнього природного середовища: |
| 3. | Назва заходу: Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання. Показники затрат: Обсяг затрат. | Тис. грн. |  | 45,00 | 105,00 | 150,00 |
|  | Показники продукту: Кількість моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання | Одиниць/ рік |  | 24 | 24 |  |
|  | Показники ефективності: Середні витрати на проведення моніторингових досліджень якості води одного джерела нецентралізованого водопостачання. | Тис. грн. |  | 0,94 | 1,45 |  |
| 4. | Назва заходу: Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з відходами. Показники затрат: Обсяг затрат. | Тис. грн. |  | 150,00 |  | 150,00 |
| VI. Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції: |
| 2. | Назва заходу: Організація та проведення екологічних акцій серед учнівської молоді. Показники затрат: Обсяг затрат. | Тис. грн. |  | 4,0 | 14,0 | 18,0 |
|  | Показники продукту: Кількість запланованих акцій. | Штук |  | 10 | 15 |  |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок | Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми |
|  |  |  |  | I етап 2022-2023 | II етап 2024-2026 |  |
|  | Показники ефективності: Відсоток проведених акцій. |  |  | 50 | 100 |  |
| 5. | Назва заходу: Виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики. Показники затрат: Обсяг затрат. |  |  | 25,0 | 75,0 | 100,0 |
|  | Показники продукту: Кількість видань. | Штук |  | 200 | 800 |  |
|  | Показники ефективності: Витрати на одну одиницю/ відсоток виконання заходу. |  |  | 0,125/ 60 | 94,0/ 100 |  |
| 7. | Назва заходу: Забезпечення участі школярів у Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». Показники затрат: Обсяг затрат. |  |  | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
|  | Показники продукту: Кількість проведених конкурсів. | Конкурсів |  | 2 | 3 |  |
|  | Показники ефективності: Відсоток виконання заходу. |  |  | 80 | 100 |  |

Секретар міської ради                                                              Олександр ОЛЕКСІЙЧУК