**РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ**

***«Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»***

***за 2024 рік***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п.п***  ***заходу*** | ***Перелік заходів програми*** | ***Одиниця виміру*** | ***Стан виконання*** | | ***Очікуваний результат*** (***показники)*** | ***Примітка*** |
| **Виконано** | **Не**  **виконано** |
| **I. Охорона атмосферного повітря** | | | | | | |
| 1 | Здійснення контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. | Тис. грн. | 16,1 | - | Сплата екологічного податку | Лист КП «Водоканал»  №176 від 26.02.25 |
| 3 | Технічне переоснащення котлів (ремонтні роботи) в котельнях. | Тис. грн. | 1441,869 | - | Капітальний ремонт із заміною газових пальників (2 котла) в котельні по вул. Черемушки, 4 А м. Коростень. | Лист КП Теплозабезпечення №29 від 26.02.25 |
| 4 | Здійснення контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. | Тис. грн.  Тис. грн. | 994,342  21,252 | -  - | Діючі дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (32 котельні), сплата екологічного податку за 2024 рік.  Звіт про здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин. | Лист КП Теплозабезпечення №29 від 26.02.25 |
| **II. Охорона і раціональне використання водних ресурсів** | | | | | | |
| 1 | Реконструкція очисних споруд каналізації. | Тис. грн. | 156,0 | - | Заміна засувок в КНС 1,2,3,4,5, ОСК. | Лист КП «Водоканал»  №176 від 26.02.25 |
| Тис. грн. | 796,2 | - | Капітальний ремонт напірної каналізаційної мережі по вулиці С. Кемського м Коростень (504 м). |
| Тис. грн. | 2499,4 | - | Заміна насосів КНС 1,3, 5 (4 шт.). |
| Тис. грн. | 86,7 | - | Ремонт мережі по перекачці мулу на ОСК (400 м). |
| 7 | Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд. | Об’єкт | 1 | - | Проведені роботи на 1 об’єкті. | Лист УЖКГ  №96/24-08 від 27.02.25 |
| **III. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду** | | | | | | |
| 3 | Проведення заходів з озеленення територій: висадка дерев, кущів, квітів. | Кількість | 212 | - | Висаджено 212 зелених насаджень в закладах освіти. | Лист відділу освіти  №25-19/342 від 27.02.25 |
| 6 | Розробка місцевої схеми формування національної екологічної мережі в межах громади. | Кількість | - | - | Створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду у 2024 році не проводилося (здійснюється за зверненням-пропозицією лісокористувачів, представників громадських організацій та небайдужих громадян за обґрунтованої потреби в цьому. У 2024 році зазначені пропозиції не надходили.  Органи місцевого самоврядування погоджують пропозицію, а Департамент екології та природних ресурсів Житомирської ОВА затверджує створення нового об’єкта природно-заповідного фонду.  Результат: збереження, відтворення та раціональне використання територій та об’єктів природно- заповідного фонду, а саме є збереження вже існуючих територій та об’єктів природно-заповідного, а саме: ландшафтний заказник місцевого значення «Полігон», ландшафтний заказник місцевого значення «Михайловичі», ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Бехівські дачі», лісовий заказник місцевого значення «Межиріччя», гідрологічний заказник місцевого значення «Лозанове», гідрологічний заказник місцевого значення «Хвощове болото», геологічна пам’ятка природи місцевого значення «Баранячі лоби», геологічна пам’ятка природи місцевого значення «Велетенські котли», геологічна пам’ятка природи місцевого значення «Ольжині купальні», дендрологічний парк місцевого значення «Еліта». | Уточнено схему згідно  Розпорядження міського голови від 13.06.2023р. |
| **IV. Раціональне використання побутових відходів** | | | | | | |
| 1 | Видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ), впорядкування місць видалення відходів. | Тис. грн | 841,5 | - | КВГП було ліквідовано 5067 м. куб сміття зі стихійних сміттєзвалищ. | Лист УЖКГ  №80/24-08 від 20.02.25  №96/24-08 від 27.02.25 |
| 7 | Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів. | Тис. грн | 925,8 | - | Придбано:  - контейнерів для збору ТВД -70 шт,  об’ємом 1,1 м3;  - 3 шт. металевих євро контейнерів, об’ємом 5 м3.  Придбано комплект пластикових контейнерів -92 шт на 240 літрів.  Придбано 1 сміттєвоз та 277 контейнерів різного об’єму для сміття. | Лист УЖКГ  №80/24-08 від 20.02.25  №96/24-08 від 27.02.25 |
| **V.Моніторинг навколишнього природного середовища** | | | | | | |
| 2 | Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (оприлюднення повідомлення в інтернет ресурсах). | Кількість | 19 | - | На виконання вимог Закону України «Оцінка впливу на довкілля», в межах компетенції відділу, розміщено на офіційному сайті Коростенської міської ради та на дошці оголошень у приміщенні виконавчого комітету Коростенської міської ради (10 документів).  На виконання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», в межах компетенції відділу, розміщено на офіційному сайті Коростенської міської ради (9 документів). | При розробці документів державного планування проводиться процедура стратегічної екологічної оцінки документів державного планування через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки. Всі етапи здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки документів державного планування оприлюднюються на офіційному сайті міської ради відповідно до термінів визначених законодавством. |
| 3 | Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання. | Кількість | 780 | - | Відібрано та досліджено 390 проб питної води із джерел децентралізованого водопостачання, з них -186 проб не відповідало вимогам (47,7%).  На санітарно- хімічні показники досліджено 308 проб, не відповідає вимогам - 165 (53,57%).  На мікробіологічні показники досліджено 82 проби, не відповідає вимогам - 21 (25,6%). | Лист РВ ДУ «ЖОЦК і ПХ МОЗ України»  №177 від 27.02.25 |
| Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання. | Тис. грн. | 28,95 | - | Проведено щоквартальні перевірки на 7-ми децентралізованих джерелах водопостачання в м. Коростень. | Лист УЖКГ  №80/24-08 від 20.02.25 |
| **VI. Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції** | | | | | | |
| 1 | Впровадження спецкурсів, факультативів, гуртків екологічного спрямування. | Кількість | 18 | - | Удосконалення професійної компетенції вчителів та поглиблення рівня знань. | Лист відділу освіти  №25-19/342 від 27.02.25 |
| 2 | Організація та проведення екологічних акцій серед учнівської молоді. | Кількість | 59 | - | Популяризація свідомої  поведінки в природі |
| 4 | Залучення учнівської молоді до участі в проектах екологічного спрямування. | Кількість | 19 | - | Залучення обдарованої учнівської молоді до науково - дослідницької діяльності |
| 7 | Забезпечення участі школярів у Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти «Земля - наш спільний дім». | Кількість | 2 | - | Підвищення рівня екологічно-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів,  підтримки та розвитку творчого потенціалу учнівської молоді. |
| 8 | Організація та проведення екологічно-просвітницьких заходів: екологічних тижнів,  квестів, свят, виховних годин, бесід; диспутів, засідань за круглим столом; вікторин; конкурсів; інтелектуальних ігор; флешмобів; челенжів. | Кількість | 257 | - | Розвиток екологічного мислення та самосвідомості школярів та учнівської молоді, формування в них екологічної культури. |
| 5 | Виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики. | Тис . грн. | - | - | Обмеження видатків місцевих бюджетів, які пов'язані з особливими умовами режиму воєнного стану в Україні, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 року №590 (зі змінами). | Інформація відділу з питань цивільного захисту про результати виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки |
| 6 | Інформування мешканців громади через місцеві ЗМІ про стан навколишнього природного середовища на території громади. | Публікацій | 108 |  | Розміщені 108 публікацій на сайті Коростенської міської ради, в соціальній мережі Facebook, в загальнодоступній групі «Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради» |

На виконання статті 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» відділом з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради, у межах своєї компетенції, проведено Моніторинг наслідків виконання документа державного планування (далі – Моніторинг) **–** «Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки» для довкілля (далі **–** Програма**)** за 2024 рік.

Результати Моніторингу оприлюднено на офіційному сайті Коростенської міської ради.

Враховуючи мінімальний характер наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, здійснення спеціальних технічних (інструментальних, лабораторних) заходів моніторингу не передбачено.

Організація моніторингу наслідків виконання Програми проводилася шляхом аналізу статистичних даних (не менше одного разу на рік) щодо якості компонентів навколишнього природного середовища.

Моніторинг здійснено на розгляді обмеженого числа відібраних якісних та кількісних показників (індикаторів), які наведені у таблиці, що демонструють наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення.

Основні напрямки виконання заходів Програми **–** зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом покращення роботи очисних споруд, реконструкції існуючих каналізаційних мереж; покращення екологічного стану громади, зменшення кількості твердих побутових відходів, ліквідація стихійних звалищ), впорядкування місць видалення відходів; збільшення площ зелених насаджень; забезпечення моніторингу стану навколишнього природного середовища; створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан довкілля.

Із запровадженням воєнного стану та веденням військової агресії росією, для Коростенської міської територіальної громади залишається ряд невирішених заходів Програми, які були заплановані на 2024 рік. Обмеження видатків місцевих бюджетів, які пов'язані з особливими умовами режиму воєнного стану в Україні, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 року №590 (зі змінами).

**Заступник начальника відділу з питань**

**цивільного захисту виконавчого комітету міської ради Ольга ТКАЧ**